**UAB „AKMENĖS VANDENYS“**

**INFORMACIJA APIE 2021 M. ĮVYKDYTUS PROJEKTUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EIL. NR.** | **OBJEKTO PAVADINIMAS** | **RANGOVAS** | **KAINA**  **EUR BE PVM** | **SUTARTIES DATA IR NUMERIS** | **FINANSAVIMO ŠALTINIS** | **PASIEKTI**  **REZULTATAI** |
| 1 | Vandentiekio tinklų įrengimo Klykolių kaime pirkimas | UAB „Gręžinys LT“ | 55572,51 | 2021-01-19  3/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Įrengta vandentiekio tinklų 2835,44 m |
| 2 | Sablauskių kaimo nuotekų valymo įrenginių griovimo darbų pirkimas | UAB „Storoma“ | 7000,00 | 2021-02-24  6/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Likviduoti nebeeksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai |
| 3 | Kairiškių kaimo nuotekų valymo įrenginių griovimo ir privažiavimo kelio įrengimo darbų pirkimas | UAB „Šiaurės titanas“ | 8790,00 | 2021-04-07  9/21 | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtas 0,124 km (kelias) ir likviduoti nebeeksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai |
| 4 | Kivylių kaime vandentiekio tinklų sužiedinimo darbų pirkimas | MB „Gabvida“ | 16700,00 | 2021-04-13  10/21 | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | 123,17 (Kaštonų g.)  161,46 (Gvazdikų g.)  181,03 (Pušų g.) |
| 5 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo Akmenės III kaime rangos darbų pirkimas | RUAB „Exto“ | 137480,00 | 2021-06-17  14/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Įrengta:  1580,89 m (nuotekos)  1831,26 m (vandentiekio) |
| 6 | Nuotekų siurblinės griovimo darbai | UAB „Grunkasta“ | 6250,00 | 2021-06-23  15/21 | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Likviduota nebeeksploatuojama nuotekų siurblinė |
| 7 | Požeminio vandens gręžinio įrengimo Draginių kaime darbų pirkimas | UAB „ARTVA“ | 18820,00 | 2021-06-28  16/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Įrengtas požeminis vandens gręžinys |
| 8 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Vytauto Didžiojo g.,  Kruopių miestelyje rangos darbų pirkimas | RUAB „Exto“ | 56900,00 | 2021-07-20  21/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Įrengta:  937 m (nuotekos)  667 m (vandentiekio) |
| 9 | Daubiškių kaimo VGĮ pastato statybos darbų pirkimas | UAB „Arunta ir Ko“ | 4990,00 | 2021-07-21  22/21 | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtas tik vandens gerinimo įrenginių pastatas |
| 10 | Nuotekų tinklų įrengimo Aušros ir Beržų g., Daubiškių kaime rangos darbų pirkimas | MB „Vandens tvarka“ | 49950,00 | 2021-07-30  23/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Įrengta nuotekų tinklų 1549,28 m |
| 11 | Savitakinių paviršinių nuotekų tinklų įrengimo Puškino g., Akmenės mieste, darbų pirkimas | UAB „Gręžinys LT“ | 7590,00 | 2021-08-06  27/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Įrengta lietaus tinklų 123,83 m |
| 12 | Draginių kaimo nuotekų valymo įrenginių statybos darbų pirkimas | UAB „Dagnis“ | 21588,00 | 2021-11-11  30/21 | Akmenės r. sav. biudžeto lėšos | Įrengti nuotekų valymo įrenginiai |
| 13 | Inžinierinių tinklų įrengimas Sodo g., Daubiškiai | UAB „Akmenės vandenys“ | | | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengta:  38,95 m (nuotekos)  32,40 m (vandentiekio) |
| 14 | Vandentiekio tinklų įrengimas Padavarėlių kaime | UAB „Akmenės vandenys“ | | | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengta:  603,39 m (Lakštingalų g.)  317,40 m (Kalno g.) |
| 15 | Inžinierinių tinklų įrengimas Paupio g., Sablauskiai | UAB „Akmenės vandenys“ | | | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengta:  343,90 m (vandentiekio)  345,40m (nuotekų) |
| 16 | Lietaus tinklų įrengimas S. Daukanto g. 5, Akmenė | UAB „Akmenės vandenys“ | | | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengta lietaus tinklų 19,91 m |
| 17 | Lietaus tinklų įrengimas S. Daukanto g. 3A, Akmenė | UAB „Akmenės vandenys“ | | | UAB „Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengta lietaus tinklų 25,33 m |